Информация

об исполнении постановления КМ ЧР от 15.10.04г №246

«Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2005г в Чувашской Республике Года парков и садов»

по г.Канаш по состоянию на 31 октября 2005г

| № пп | Мероприятие, предусмотренное постановлением | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка на основе комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов, генпланов и др. градостроительной документации проектов благоустройства и озеленения территорий городских и сельских поселений ЧР | На основе генплана г.Канаш разработан проект благоустройства и озеленения. |
| 2 | Разработка проектной документации на закладку новых, реконструкцию существующих парков, скверов, садов, аллей, зеленых массивов, СЗЗ, дворов, оформление цветочных клумб и газонов. | Выполнено 4 эскизных проекта: на реконструкцию сквера аллеи героям ВОВ, сквера ГДК, нового сквера «Молодоженов», закладка нового парка «Победы» , ул.Трудовая |
| 3 | Закладка новых скверов, парков и садов в населенных пунктах ЧР, отвечающих современным требованиям ландшафтного дизайна с применением высокодекоративных цветочных видов деревьев и кустарников с привлечением специалистов Чебоксарского филиала Главного ботанического сада Российской академии наук и специализированных питомников в соответствии с разработанными календарными планами | Заложен новый сквер «Молодоженов»-1, парк «Победы»-1, аллея героям ВОВ-1, реконструкция скверов-3. Посажены цветущие виды деревьев как: кедр, бархат амурский, роза-рогоза, сирень, спирея и др. В реконструкции и закладке принимали участие ООО «Росток» (озеленение, благоустройство, ландшафтный дизайн) г.Чебоксары |
| 4 | Закладка памятных аллей и создание зон отдыха на территории населенных пунктов республики | К 9 мая 2005г заложена аллея героям ВОВ с установкой бюстов Бухтулова П.Х и Кабалина И.Ф. |
| 5 | Благоустройство и реконструкция существующих парков, скверов, лесных массивов, озеленение улично-дорожной сети населенных пунктов республики, объектов социально-культурного назначения, установка МАФ, устройство газонов и цветников | Выполнено благоустройство и реконструкция существующего горпарка с установкой МАФ, дополнительной посадкой деревьев, устройство газонов и цветников. В центральной части города, на территориях предприятий, организаций и учреждений разбиты клумбы и цветники. На улицах города посажено 15800шт деревьев. |
| 6 | Организация СЗЗ | СЗЗ организована 8 предприятиями города |
| 7 | Организовать работу по обеспечению посадочным материалом в необходимых объемах | Заключен договор с ООО «Росток» для обеспечения посадочным материалом в весенний и осенний периоды посадки. |
| 8 | При разработке соглашений о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве между КМ ЧР и администрациями районов, городов на 2005г включить показатели, характеризующие работу по озеленению населенных пунктов, закладке новых парков, скверов, садов, аллей, зеленых массивов | При разработке соглашений о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве между КМ ЧР и администрацией города включены показатели по озеленению города и закладке новых скверов и парков и садов |
| 9 | Обеспечить массовое участие населения трудовых коллективов, студентов и школьников в озеленении и благоустройству улиц, домов, школ, клубов, больниц и т.д. | За весенне-осенний период было проведено 8 субботников по санитарной уборке и посадке деревьев и устройству газонов и цветников, уборке улиц, территорий предприятий и организаций, учреждений. Активное участие в субботниках принимали учащиеся школ и студенты учебных заведений. |
| 10 | Обеспечить проведение ежегодной инвентаризации посадок и выполненных работ по озеленению | Контроль, учет и уход за высаженными деревьями и кустарниками ведется Канашским МП «Доркомсервис» |
| 11 | Обеспечить проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучший зеленый населенный пункт, улицу, двор. | Постановление главы администрации №471 от 14.05.05 «О проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство территорий организаций всех форм собственности, улиц, дворов. Распоряжение №275 от 23.06.05г «Об утверждении положения смотра-конкурса на лучшее благоустройство микрорайона.» Протокол №1 от 04.08.05г по подведению итогов смотра-конкурса «Лучший микрорайон города». |
| 12 | Улучшить контроль за незаконной порубкой и уничтожению деревьев и кустарников на территории населенных пунктов. | Контроль за незаконной рубкой деревьев ведется экологами города. Пилка сухих тополей произведена с разрешения экологической службы. |
| 13 | Организовать работу по экологическому просвещению населения и дополнительному образованию учащихся в области охраны и озеленения городов. | В общеобразовательных школах проведены уроки по экологическому просвещению, в центральной библиотеке проведены вечера, конкурсы, лекции на тему экологии, охраны природы и озеленения. В средствах массовой информации имеются статьи по экологическому просвещению. |

Зам.главы администрации

г.Канаш									В.Ф.Кириллов