П  Л  А Н

Мероприятий по подготовке и проведению   Дня Республики в городе Канаш

| №№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Стоимость работ тыс. руб. | Исполнители Республ. бюдж. Местный бюдж. | Начало работ | Конец работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1         Замена знаков города «Канаш» при							                Минстрой ЧР

въезде в разных направлениях	     шт	                2                     1.06                        70                 Упрдор.»Волга»	    1.05         1.06

Всего :                                         шт                   2                                                   70

2     Ремонт автодорог яв-ся продолжением

еспубликанской автодороги общего

пользования «Аниш»	в т.ч.						           15000,0	          Минстрой

Янтиковское шоссе   			  км	       2,45       	                                     5560,0

Ул. Чкалова				  км             0,48				1090,0

Ул. Пушкина				  км	       1,4					3178,0

Ул. Комсомольская			  км	       0,38				863,0

Ул.  Красноармейская			  км	       3,89				4309,0

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- дороги местного значения в т ч.:							27715,0         Администрация

ул Зеленая         			  км	       0,6				              2300,0

ул Коопертивная	  		  км	       0,7       			               2500,0

ул. К. Маркса			               км	       0,6				               1750,0

Пр. Ленина				  км 	       2,5   			               4795,0

Ул. 30 лет Победы 			  км	        1,7			               6070,0

Ул. Фрунзе 				  км 	       1,1				               3900,0

Ул. Чернышевского			  км	       1,8				              6400,0

- ремонт путепровода- тоннеля

( под  желез. дорогой) покраска,

ремонт металлич. люков и пешеходных

тротуаров 		                             км		0. 4   	         1. 06 	              1500                   Администрация                         15.04       1. 06

- асфальтирование двух основных

аллей горпарка, установка поребрик   км                  1. 5               15. 06                     1500

- // -                                             1. 05     15. 06

Всего :                                            км                  8. 9                                          20945,4

- Установка дополнительного освещения

с двух сторон дорог , реконструкция, замена

светильников, покраска столбов

по следующим улицам : (ПСД имеется) 							Администрация города

-    ул. Зеленая                                                   км               0. 48                    1. 05                     400               Горсети                                1. 05        20. 05

-   ул Железнодорожная                                   км                0. 72                     1. 05                    600                  -//-                                      1. 05         1. 06

-   ул Пушкина			           км                1. 3                       1. 06                     1500               - // -                      	   15. 04      1. 06

-   ул К. Маркса                              	           км                0. 6                        1. 06                      300               - // -                                     1. 05     20. 05

-   установка освещения на

габаритных воротах при

въезде в город                               	            шт                   4                        1. 04                      5                 Администрация  города

Горсети                                1. 04      1. 05

Всего	:								       2805

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.   Ремонт стадиона в т.ч.							        530,0                Администрация

Замена ограждения                                                            15.06                    100,0                                  		             01.04        15.06

Строительство трибун		                                           15.06                   200,0                                    - // -		             04.01        15.06

Текущий ремонт					    15.06	         165,0                                                                       01.03        15.06

Приобретение динамиков                                                 15.06                     15,0    					                               15.06

Прочие								         50,0							      50,0

5. Косметический ремонт Дворца культуры

и летнего парка :

- капитальный ремонт кровли         			     20.05                        2500                            Администрация        01.04           01.06

- реставрация фасада, капитальный							        	         - // -

ремонт входных лестниц, замена

входных дверей, благоустройство								        - // -

площади.

- ремонт эстрады в летнем парке

- ремонт фонтана										        - // -

- ремонт наружного освещения

- установка скамеек, качелей

- асфальтирование дорожек

- озеленение территории									       - // -

Всего :								    2500

6. Благоустройство городского парка:							                 Администрация

города

- покраска всех аттракцио-

нов                                                   шт.                7               15.06                             7                                 - // -                                   1.04         15.05

- установка новых скамеек                шт.                 15              15.06                            15                                 - // -                                  1.04         15.06

- капитальный ремонт фон-									                  - // -

тана:  			                   шт.                1               15.06                           30                                 - // -                                    1.04         15.06

- установка цветочных

вазонов                                            шт.              10              15.06                           10                                 - // -                                     1.04         15.06

- установка урн для мусора                шт.               20               1.05                            10                                 - // -                                      1.04          1.05

- реконструкция билетной

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

кассы                                               шт.                 1                          1.05                        5                                 - // -                 1.04          1.05

- капитальный ремонт лет-

ней эстрады                                                                               1.06                         700                                - // -                   1.05          1.06

(ПСД имеется)

Всего :									               777

Всего по трем пунктам :                                                                                           6632

7. Организация и проведение						  Минкультуры ЧР

концертных программ фестиваля

«Родники Поволжья» в г Канаш (согласно сметы расходов фестиваля)

-приобретение звукооусили-

тельного оборудования для ГДК         руб.			             1.04	                  60

-пошив чувашских наци-

ональных костюмов для уча-

стников танцевального ансам-

бля “Юность” ГДК		    руб.			                         до 30.04	      40

-приобретение комплекта

компьютерного оборудова-

ния, аудио и видеотехники,

комплекта книг и электронных

изданий			     руб.			                        июнь	                 120

Всего:										                 220,0

Открытие модельной биб-								                  Администрация города

лиотеки:

-ремонт помещений                     шт.             1         1.06                                   200,0                                   - // -                                     01.01           01.06

-приобретение компьютера       шт.               1          1.06                                     50,0                                  - // -                                      01.01          01.06

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Праздничный фейерверк               комп.           1         24.06.                                       100,0                                  - // -                                24.06

-финансирование празд-

ничных мероприятий		руб.					            218,0

Всего:

818,0

-Показательные выступления

(гимнастика, каратэ, саньда)		т.руб						2,0		Минспорт ЧР

-зональные соревнования:

по пляжному волейболу;		т.руб						2,0		администрация

Городские соревнования

- по мини-футболу; 			т.руб						3,5		-  //  -

- по легкоатлетической

эстафете 4 х 400				т.руб						3,3		-  //  -

- по армспорту				т.руб						3,0		-  //  -

- по вольной борьбе

на звание абсолютного чемпиона праздника					5,0		-  //  -

- Спортивно-развлекательные мероприятия

с населением										4,0        	-  // -

- матчевые встречи по боксу                 т.руб.						 2,5

8.   Благоустройство улиц города :

Улица Зеленая

-  разбивка цветочной клумбы перед								  Администрация

станцией техобслуживания                     шт.                       1                15.05           3                                  города                                 1.05       15.05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  разбивка цветочных клумб перед								  Администрация

ДСУ-3 				шт.                       2                15.05          	 3                     города                                 1.05       15.05

-  восстановление памятника возле								                  Администрация

военкомата                                                 шт.                      1         1.05      .                       3                        города                            1.05          1.06

-  разбивка клумбы с установкой бор-								      Администрация

дюров возле военкомата                        шт.                        1        15.05                          7,5                      города                              1.05       15. 06

-  установка фотопанно с подсветкой

на повороте с улицы Зеленой на

улицу Кооперативную                              шт.                      1         1. 05                            80                   Администрация                    1.04        1. 05														                          города

Улица  Кооперативная :

-    асфальтирование автобусной

остановки                                               шт.                      1            1.05                        30                  Администрация                       1.04      1. 05

(ПСД прилагается)									 		города

-  установка деревянного забора                                                                                                             Администрация

вдоль домов частного сектора                                                                                                                    города

/нечетная сторона/                                 м.                        350       15.05                        10                  Администрация                      15.04    15.05

-   разбивка цветочных клумб									          города

вдоль жилого дома № 4                        м.                         30        15.05                    10                        Администрация                      1.05     15.05

города

-  покраска металлического ограждения							           Администрация                      1. 05    15. 05

вдоль дома № 1, 2                                    м.                        300        15.05                   5                           города

Улица Железнодорожная :

-  восстановление рельефных зубьев

над гаражами 						                                                                 Администрация

м                         10               1.05                1                       города                                         1.04         1.05

-  Реконструкция существующего

здания музея /покраска кровли, по-                           						Администрация

краска фасада и др./                                 кв.м.                 500             01.05              3                          города			           1.05.        1.06

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Покраска здания почты и ПТО ва-

гонов и благоустройство прилега-                                                                                                      Администрация

ющих территорий                                        шт.              2                        1.05                 10                               города                      1.05        20.05

-  Ремонт цокольной части							 		   Администрация

багажного отделения                                  м                20                        01.05                 5                               города                      1.04        1.05

-  Разбивка клумб перед кинотеат-								   Администрация

ром «Мир»         			    шт.              2                     15.05                       5                              города                     15.04      15.05

-  Разбивка клумб в разделительной     							  Администрация

полосе дороги 	                               м                 500                    25.05                 10                   города                                 1.05         25.05

-  Благоустройство территории, при-								               Администрация

легающей к железной дороге                       м                   700                   1.06                 100                             города                    15.04          1.06

(район шиномонтажа)

улица 30 лет Победы :

-разбивка клумб и установка

бордюров на перекрестке	  						                          Администрация

улиц Пушкина и 30 лет Победы                 шт.               2                     15.05                      15                    города                                1.05           15.05

-спиливание старых тополей, по-								              Администрация

садка деревьев			                шт.               50                   01.04                      50                     города		        01.04         01.05

улица Пушкина :

- п обелка жилых домов                                 шт.             10                    15.05                      250           Администрация                           15.04.        15.05

города

- замена остановок                                         шт.              3                       1.06                        60            Администрация                          01.05          01.06

города

-  спиливание старых тополей                       шт.             25                       15.04                     40             Администрация                           1.04            15.04

-  покраска фасадов магазинов         	  кв.м.          200                       1.06                    120             Администрация                         15.04             1.06

-  восстановление забора перед

домом № 48                                       	 м.                  100                     1.05                     15             Администрация                             1.04             1.05

-  установка вазонов                              	 шт.              4                         15.05                     4             Администрация                               1.04             1.05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

улица К. Маркса :

-  побелка фасадов домов и

магазинов                    		  	  кв.м.                 300	              01.06                100	            Администрация               01.05         01.06

-  спиливание старых тополей        		   шт.                    10 	              01.06                 20                          города                       01.04         10.04

-  реконструкция пешеходной

лестницы			   	   шт.                      2                   01.05                 10                   Администрация               01.05         20.05

-  разбивка клумб                               	   шт                       2                   15.05                   5                           города                      01.05         15.05

проспект Ленина :

-  побелка фасадов домов

-  строительство ограждения перед					                                                                    Администрация

Детской  художественной школой   	 м.           	 220            	   15  .06                10                              города                   15 .04          15 .06

-   установка ворот с декоратив-

ными светильниками                                       		  1            	   15.06                  10                      Администрация            15. 03          15. 06

-   асфальтирование тротуара к

художественной школе                       м.           	 50           	    15. 06                 30                       Администрация           01. 05         01. 06

-  Благоустройство  2-х детских

площадок /напротив магазина

Детские товары и  между домами

4 и 6                                                       шт.        	   2            	    1.04                   100                           Администрация         1.05.           1.06.

-  установка новых аттракционов,

песочниц, скамеек

- Приведение в надлежащее

состояние нумерацию адрес-

ного хозяйства жилых домов на									       Администрация

основных улицах города                квартал       	   8           	   1.06                          10                         города                        1.05          1.06

-  Установка капитальных контей-

нерных площадок на основных

улицах города                                       шт.        	  50             	    1.06                       350                   Администрация               1.04          1.06

-   Выращивание рассады цветов

в теплицах всех школ города                                      		 	   15.05                        10                  Администрация                 1.03         15.05

-   Изоляция теплотрассы по

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

основным улицам города в

местах примыкания с главной

дорогой                                       	      км        	    1,5            15.06                   1800                   Администрация              1.03.         15. 06

- замена автобусных остано-

вок 			             	     шт.          	     4              1.05                    160                    Администрация                1.04.         1.05.

города

-  установка рекламных вывесок

и рекламных щитов                    	      шт.         	  10             15. 05                   120                    Администрация                1. 04        15. 05

Министерство строительства ЧР                   			15000,0 т.р.

Министерство культуры и по делам                                                   220,0

национальностей

Минспорт ЧР								28,8 т.р.

Администрация

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ

| № п/п | Наименование предприятия | Руководитель | Наименование мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вагоноремонтный завод | Казаков Сергей Геннадьевич | Изготовление металлического забора по фасадной части стадиона 124 м |  |
|  | Полимерстройматериалы | Мингазов Равиль Ризатдинович | Ремонт фасада Дворца культуры, предоставление строительных материалов, ремонт туалета, ремонт пешеходных дорожек в летнем парке | Ремонт фасада за счет бюджетных средств |
|  | ООО «Канашская керамика» | Роменский Леонид Леонидович | Выделение кирпича на 10,0 тыс.руб. Ремонт аттракциона «Колокольчик» |  |
|  | КААЗ | Филиппов Виктор Викторович | Ремонт аттракциона «Колесо обозрения», соучастие в ремонте пешеходной парковой дорожки до Западного микрорайона | Договор с ССК |
|  | Стройтехника | Шакшин Иван Павлович | Ремонт аттракциона «Солнышко», соучастие в ремонте пешеходной парковой дорожки до Западного микрорайона | Договор с ССК |
|  | Элара | Аргандеева Нелла Викторовна | Ремонт танцевальной площадки в парке, соучастие в ремонте дороги в т.ч. пешеходной по улице Свободы и благоустройство прилегающей к предприятию территории | Договор с «Доркомсервис» |
|  | Мебельная фабрика | Депутат Васильев Иван Данилович | Ремонт павильона «Касса», изготовление скамеек в парке, соучастие в ремонте дороги в т.ч. пешеходной по улице Свободы и благоустройство прилегающей к предприятию территории. Ремонт фасада административного здания | Договор с «Доркомсервис» |
|  | Завод «Элктропогрузчиков» | Табаков Евгений Вадимович | Соучастие в ремонте дорожки к БАМу, покраска летней эстрады |  |
|  | Швейная фабрика «Пилеш» | Исмаилов Бегляр Байрамович | Благоустройство и ремонт дорожки и прилегающей к предприятию территории. Изготовление праздничных транспарантов |  |
|  | Кафе «Юность» | Салобаева Лидия Васильевна | Благоустройство и ремонт дорожки и прилегающей к предприятию территории. |  |
|  | Городские тепловые сети | Степанов Сергей Алексеевич | Благоустройство и ремонт дороги по ул. Московская и прилегающей к предприятию территории. Покраска деревянных скульптур парка |  |
|  | Хлебозавод |  | Благоустройство и ремонт дороги по ул. Московская и прилегающей к предприятию территории. |  |
|  | Канашский элеватор | Гурин Иван Якимович | Соучастие в ремонте дороги к школе № 6, выделение средств в размере 10,0 |  |
|  | Топсбыт | Абу Андрей Витальевич | Прокладка пешеходной дорожки к поселку Элеватор. Письмо к Партасову. |  |
|  | Чувашпотребсоюз | Батина Татьяна Александровна | Благоустройство территории вдоль забора по ул. Пушкина. Письмо к Павлову о ремонте и благоустройстве магазина «Кооператор» | Договор с «Доркомсервис» |
|  | Ассоция «Сфера услуг» | Антонов Вальтер Афанасьевич | Ремонт фасада здания, благоустройство тротуара и территории, прилегающей к зданию |  |
|  | нефтебаза | Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович | Выделение средств в размере 50,0 тыс.руб. на асфальтирование дорожек в парке до БАМ. помощи. | Письмо в Нефтепродукты об оказании благотворительной |
|  | Ортопедическое предприятие | Глущенко Виталий | Соучастие в ремонте фасада здания и благоустройство прилегающей территории |  |
|  | Доркомсервис | Жураев Виталий Михайлович | Соучастие в ремонте фасада здания и благоустройство прилегающей территории |  |
|  | Городское телевидение | Бурлаков Алексей Михайлович | Соучастие в ремонте фасада здания и благоустройство прилегающей территории. Реклама праздничных мероприятий. |  |
|  | Канашский издательский дом | Павлов Николай Игнатьевич | Благоустройство и ремонт пешеходной дорожки, лестницы и прилегающей к зданию территории. Изготовление афиш. Реклама праздничных мероприятий. |  |
|  | Лакокраска | Ермолаев Олег Федорович | Выделение 1,0 тн краски. |  |
|  | ООО «Гарант» | Сарбаев Алексей Владимирович | Соучастие в благоустройстве улицы Разина (10,0 т.р.) | Договор с УЖКХ. |
|  | Городской парк | Тамалиев Раис Зарипьянович | Ремонт аттракционов, пешеходной дорожки к БАМу. |  |