Информация

о ходе выполнения основных мероприятий Плана мероприятий по проведению  в 2006 году в Чувашской Республике Дня дерева

«Посади дерево и сохрани его», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики

от 14. 04. 2006 № 79-р (на 01. 06. 2006 г.)

| №№ пп | Основные мероприятия | Срок исполнения | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка программы работ по проведению Дня дерева «Посади и сохрани его» | 21. 04. 2006г. | Разработана программа работ по проведению Дня дерева «Посади и сохрани его». В настоящее время программа находится на утверждении в Минприроде |
| 2 | Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений общего пользования | 01.06.2006г. | Проведена работа по инвентаризации и мониторингу состояния зеленных насаждений городского парка, сквера ДК, ул. 30 лет Победы, улиц Чернышевского, Московская, Разина |
| 3 | Организация и проведение работ по санитарной очистке, благоустройству территорий городского парка, летнего парка ДК, сквера «Афганцев». квера ДК | 15, 22, 28, 29 апреля 5, 6 мая | Проведены массовые субботники по благоустройству и санитарной очистки территорий городского парка, скверов, улиц и др. тер. Вывезено 275 тонн мусора на городскую свалку. |
| 4 | Предоставление посадочного материала деревьев и кустарников бюджетным организациям для посадки в период проведения Дня дерева | 29 апреля 4, 5 мая | Предоставлено посадочного материала 2500 шт. |
| 5 | Организация санитарной вырубки старых, сухих насаждений на городских улицах и дворах, ремонт газонов по пр. Ленина | 15, 22, 28 апреля | Произвели санитарную вырубку старых, сухих насаждений 40 шт ( на улицах города 15 шт. тополей и 25 шт.во дворах), ремонт газонов 3 шт. по пр. Ленина |
| 6 | Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций и учреждений различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденному плану | 29. 04; 4, 5, 10-20 мая | Посадка деревьев согласно плану организована на территориях предприятий МП УЖКХ, заведений культуры, здравоохранения, образования, торговли и др. |
| 7 | Озеленение придорожной полосы: Янтикоское шоссе, Ульяновская трасса | 29 апреля | Посадка зеленых насаждений произведена вдоль автодорог Федерального, Республиканского и местного значения ( Янтиковское шоссе, Ульяновская трасса, улиц города) |
| 8 | Проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками в течение лета | 12 мая | Рыхление почвы в приствольных лунках, мульчирование, полив, установка защитных ограждений ул. 30 лет Победы, Зеленая, Пушкина |
| 9 | Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, в приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок | 14, 19, 21,26, 28 апреля | Проведена разъяснительная работа в средствах массовой информации, в учебных заведениях. В общеобразовательных школах проведены занятия на тему «Посади дерево и сохрани его», в городе установлены рекламы, банеры, растяжки на тему «Природа» |
| 10 | Организация концертных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности | 29.04 06.05 | В дни субботников было организовано выступление художественной самодеятельности ДК в летнем парке, школ № 8,5,10 на площади у администрации г. Канаш, школа №1 на ул. Фрунзе, школа .№ 7 на ул. Машиностроителей, лицей № 11 в районе ВРЗ |
| 11 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса детских творческих работ в рамках мероприятий Дня дерева | 26 апреля | В Детском Доме творчества проведен конкурс на тему «Люби свой город и украшай его» |