План мероприятий (осеннего этапа)

| пп | Наименование мероприятий | Местонахождение объекта | Площадь га | Наличие проектной документации | Стоимость работ тыс.руб. | Источник финансирования | Сроки работы | Ответственные за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство зон отдыха с реконструкцией прудов: | ул. Промогородная ул. Машиностроителей ул. Суворова ул. Разина | 1,0 1,0 0,03 0,03 |  | 500,0 500,0 250,0 250,0 | Республиканский и местный бюджеты | сентябрь-ноябрь | Администрация |  |
|  | Итого |  | 2,06 |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт дорог: | ул. Канашская ул. Фрунзе | 6000 м2 6000 м2 | имеется проект | 3000,0 3000,0 | Местный бюджет | сентябрь- октябрь | Администрация |  |
|  | Итого |  | 12000 м2 |  | 6000,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Капитальный ремонт тротуаров: | ул. Пушкина пр. Ленина внутриквартальные | 800 м2 1000 м2 500 м2 |  | 400,0 500,0 300,0 | Местный бюджет | сентябрь октябрь | Администрация |  |
|  | Итого |  | 2300 м2 |  | 1200,0 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция объекта благоустройства у Дома детского творчества | Ул. Пушкина |  | имеется проект | 200,0 | Местный бюджет | сентябрь октябрь | Администрация, ДДТ |  |
|  | Итого |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 5 | Вырубка старых тополей, выкорчевка пней: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. 30 лет Победы ул. Пушкина ул. К. Маркса ул Чкалова в жилых кварталах | 10 5 5 5 30 |  |  | Местный бюджет | сентябрь октябрь | Администрация МП Доркомсервис МП УЖКХ |  |
|  | Итого |  | 55 шт |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 6 | Посадка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центральный городской парк ул. Машиностроителей ул. 30 лет Победы ул. Чкалова Парк - ул. Трудовая ул Пушкина ул. К. Маркса Зона отдыха ул. Машиностроителей в жилых кварталах | 0,125 0,1 0,05 0,01 0,15 0,01 0,05 0,1 0,2 | Генплан | 15,0 9,0 4,0 1,0 13,0 1,0 4,0 13,0 8,0 | Горпарк Местный бюджет | сентябрь октябрь | Горпарк |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МП Доркомсервис МП УЖКХ |  |
|  | Итого |  | 0,795 га |  | 68,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Посадка кустарников | ул.30 лет Победы Пр. Ленина Сквер у ДК ВРЗ Парк ул. Трудовая В жилых кварталах | 0,005 0,05 0,003 0,03 0,1 |  | 2,0 4,0 2,0 6,0 20,0 | Местный бюджет Сентябрь октябрь | сентябрь октябрь | Администрация МП Доркомсервис МП УЖКХ |  |
|  | Итого |  | 0,188 га |  | 34,0 |  |  |  |  |
| 4 | Озеленение санитарно-защитных зон | Озеленение СЗЗ вокруг свалки Озеленение СЗЗ вокруг городских очистных сооружений Озеленение вокруг ДЭП № 147 | 2,0 |  | 21,0 60,0 58,0 |  |  | МП Доркомсервис МП Водоканал ДЭП № 147 |  |
|  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 7,0 |  | 139,0 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 9171,0 |  |  |  |  |