# Описание инвестиционных проектов

# Проект №1.

| 1. | Наименование проекта | «Техническое перевооружение действующих ремонтных мощностей и строительство новых мощностей для производства грузовых вагонов» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Производство транспортных средств и оборудования |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минэкономразвития Чувашии, Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ЗАО «Промтрактор-Вагон», исполнительный директор А.А. Тен, тел (83533) 2-55-65 |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 7400 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2006-2012 |
| 7. | Краткое описание проекта | Разработка и внедрение в серийное производство новых моделей грузовых вагонов с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками на новых мощностях для производства грузовых вагонов |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест – 771 человек, объемы налоговых поступлений в бюджет в результате реализации проекта - 943 млн. рублей |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Выполнены работы по техперевооружению действующих мощностей, построен сборочно-сварочный цех, оснащенный оборудованием для производства новых моделей грузовых вагонов, изготовлены опытные образцы некоторых моделей (получены сертификаты соответствия), оказывается господдержка в форме субсидирования процентных ставок за счет средств республиканского бюджета по привлеченным кредитам на реализацию проекта ; готовность -85 %, Требуемый объем инвестиций для завершения проекта - 1209,7 млн. рублей |

# Проект №2.

| 1. | Наименование проекта | «Строительство завода по переработке овощей» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Производство пищевых продуктов |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной) власти | Минсельхоз Чувашии Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «Develey» Исп. директор Авдеев А.С., тел. (83533) 4-78-81, застройщик ООО «КСМ» директор Садыков М.М. |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 400 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2010-2012 |
| 7. | Краткое описание проекта | Реконструкция здания под производство пищевых продуктов (кетчуп, горчица, соленья, варенье) |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест – 110, создано на 01.10.2011 г. – 10 человек, предполагаемый объем производства – до 80 млн. ед. упаковок в год |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Выполнены строительные работы и сданы в эксплуатацию: - административно-бытовой корпус общей площадью 2500 кв. метров; - газовая котельная; - канализационно- насосная станция; - локальные очистные сооружения; - линия электропередач протяженностью 1900 п/м; - трансформаторная подстанция -1200 кВт Заканчивается внутренняя отделка основного производственного цеха площадь. 9000 кв. м. Ведется планировка территории согласно генплана предприятия Идет поставка и монтаж оборудования. Объем освоенных инвестиций в реконструкцию на сентябрь-310 млн. рублей |

# Проект №3.

| 1. | Наименование проекта | «Строительство предприятия по производству неорганических химических соединений (минеральных солей)» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Химическое производство |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной) власти | Минэкономразвития Чувашии, Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «Аурат –СВ» , г. Канаш директор Санзяпов Р.З. тел. ( 83533) 4-77-82, инвестор ГК «АУРАТ», г. Москва ген. директор С. В. Гетманцев |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 513,8 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2012 |
| 7. | Краткое описание проекта | строительство современного предприятия по производству высокоэффективных реагентов для очистки воды в Чувашской Республике: - полиоксихлорида алюминия мощностью 40000 тонн в год - сульфата алюминия в жидком виде мощностью 8000 тонн в год |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест - 120 человек, создано на 01.10.2011 г. – 19, выручка – 500 млн. в год |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Проводятся проектно-изыскательские работы, подготавливается проект на повторную сдачу в ФАУ «Главэкспертиза России» г. Москва. Получены разрешительные технические условия от ОАО «Чувашсетьгаз», ОАО «Чувашэнерго», ООО «Водоканал», ФГУЗ ЦГЭ , Роспотребнадзор. Ведутся работы по устройству фундаментов, водоснабжению и канализации |

# Проект №4.

| 1. | Наименование проекта | «Организация производства картера ведущего моста с цельнолитой центральной частью и запрессованными кожухами полуосей с редуктором фирмы «DYMOS»под автобусы ПАЗ -4234, ПАЗ 320412, КАВЗ -4235, КАВЗ -4238» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Производство транспортных средств и оборудования |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной) власти | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ОАО «Канашский автоагрегатный завод» управляющий директор Филиппов В.В., тел.:( 83533) 4-39-39 |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 5,54 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2010-2012 |
| 7. | Краткое описание проекта | Проектом предусматривается расширение производства ведущих мостов с картерами, имеющих цельнолитую центральную часть с запрессованными кожухами полуосей взамен мостов со штампосварным картером для обеспечения ритмичных поставок ходовых агрегатов и сохранения объемов производства |
| 8. | Эффективность проекта | Проект направлен на сохранение рабочих мест, предполагаемый годовой объем производства – 200-230 млн.рублей |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Проведена оплата за ТПП отливок центральной части картера и фланца, за подготовку производства центрального редуктора на фирме «Даймос». Ведутся работы по приобретению и изготовлению оснастки. Исполнение проекта на 64,2% |

# Проект №5.

| 1. | Наименование проекта | «Строительство Гипермаркета «ЭССЕН» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной) власти | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «Оптовик» |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 150 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | октябрь 2011 г. |
| 7. | Краткое описание проекта | Розничная торговля продовольственными и промышленными товарами |
| 8. | Эффективность проекта | Количество созданных рабочих мест – 200 человек, выручка - план 25 млн.рублей в месяц |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Введен в эксплуатацию |

# Проект №6

| 1. | Наименование проекта | «Организация производства щековой дробилки» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Производство машин и оборудования |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минэкономразвития Чувашии, Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «Канмаш ДСО», 429330, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Красноармейская, дом №72, тел/факс (83533)25555, директор Федотов Владимир Иванович |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 60 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2011-2012 |
| 7. | Краткое описание проекта | Модернизация производства дробильно-сортировочного оборудования – разработка и запуск производства щековой дробилки |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест – 15 человек, предполагаемая выручка – 100 млн. в год |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Разработана конструкторская документация, заказано литье, производится процесс сборки опытного образца. Проект исполнен на 25%. Требуемый объем инвестиций для завершения проекта 45 млн.рублей. |
| Проект №7. |
| 1. | Наименование проекта | Строительство торгового центра |
| 2. | Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ИП Валиуллов Р.А. |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 15,0 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | декабрь 2011 |
| 7. | Краткое описание проекта | Розничная торговля продовольственными и промышленными товарами |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест -30 |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Готовность проекта 96 % |

# Проект №8.

| 1. | Наименование проекта | Строительство магазина |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ИП Гараев Ф.З. |
| 5. | Стоимость проекта, млн. рублей | 12,0 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | декабрь 2011 |
| 7. | Краткое описание проекта | Розничная торговля продовольственными и промышленными товарами |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест -20 |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Проект исполнен на 96 %. |

# Проект №9.

| 1. | Наименование проекта | Реконструкция очистных сооружений канализации |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности |  |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минстрой Чувашии Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты |  |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 329,1 млн.рублей |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2013-2014 |
| 7. | Краткое описание проекта | строительство дополнительного блока очистных сооружений канализации мощностью 10 тыс. м3 в сутки |
| 8. | Эффективность проекта | повышение уровня экологической безопасности, повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | имеется проектно-сметная документация и положительное заключение управления государственной вневедомственной экспертизы Минстроя Чувашской Республики и государственной экологической экспертизы ГУПР и ООС МПР России по Чувашской Республике |

Проект №10.

| 1. | Наименование проекта | Строительство автодороги от федеральной автодороги А-151 «Цивильск-Ульяновск» по улице Машиностроителей с выходом на автомобильную дорогу «Аниш» в обход города Канаш к промышленным предприятиям |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Строительство |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минстрой Чувашии Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты |  |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 197,3 млн.рублей |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2013-2014 |
| 7. | Краткое описание проекта | обеспечение подъезда межрегионального и внутреннего автомобильного транспорта к промышленным предприятиям в обход г. Канаш |
| 8. | Эффективность проекта | снижение негативного воздействия на городскую черту от грузового автотранспорта |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | акт выполненных работ и приема сдачи проектной документации № 53 от 12 ноября 2008 года ОАО «Автодормостпроект» г. Ульяновск по строительству дороги 1 очереди |

Проект №11.

| 1. | Наименование проекта | Реконструкция ПС 220 кВ «Канашская» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | распределение электроэнергии, газа и воды |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ОАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Волги |
| 5. | Стоимость проекта, млн. рублей | 3000 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2011-2015 |
| 7. | Краткое описание проекта | модернизация и замена оборудования, устройство новой площадки |
| 8. | Эффективность проекта | увеличение надежности электроснабжения |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта |  |

Проект №12.

| 1. | Наименование проекта | Реконструкция ЦТП № 4 в котельную БАМ -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности |  |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | Администрация города Канаш |
| 5. | Стоимость проекта, млн. рублей | 15,5 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2011 |
| 7. | Краткое описание проекта | Реконструкция ЦТП в котельную мощностью 4,71 МВт по ул. Машиностроителей, 9а |
| 8. | Эффективность проекта | Сокращение тепловых потерь, увеличение надежности системы теплоснабжения, улучшение теплоснабжения Юго-Западного микрорайона |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | исполнен на 99 % |

Проект №13.

| 1. | Наименование проекта | Реконструкция ЦТП № 5 в котельную БАМ -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности |  |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (заказчика-застройщика), контакты | Администрация города Канаш |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 13,3 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2012 |
| 7. | Краткое описание проекта | Реконструкция ЦТП в котельную мощностью 5,28 МВт по ул. Машиностроителей ,14 а |
| 8. | Эффективность проекта | Сокращение тепловых потерь, увеличение надежности системы теплоснабжения, улучшение теплоснабжения Юго-Западного микрорайона |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | разработана проектно-сметная документация |

Проект №14.

| 1. | Наименование проекта | Реконструкция ЦТП № 2 в котельную Западная -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности |  |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | Администрация города Канаш |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 13,3 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2012 -2013 |
| 7. | Краткое описание проекта | Реконструкция ЦТП в котельную мощностью 4,65 МВт по ул. Фрунзе 17,а |
| 8. | Эффективность проекта | Сокращение тепловых потерь, увеличение надежности системы теплоснабжения, улучшение теплоснабжения Западного микрорайона |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта |  |

Проект №15.

| 1. | Наименование проекта | Реконструкция стадиона Локомотив |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности |  |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минспорта ЧР Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты |  |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 74,4 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2012 |
| 7. | Краткое описание проекта | реконструкция имеющихся и строительство новых плоскостных сооружений |
| 8. | Эффективность проекта | увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | разработана проектно-сметная документация и передана на экспертизу |

Проект №16.

| 1. | Наименование проекта | Строительство детского сада на 240 мест |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности |  |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Министерство образования и молодежной политики ЧР Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | Администрация города Канаш |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 120 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2012 |
| 7. | Краткое описание проекта | Строительство детского сада по ул Машиностроителей |
| 8. | Эффективность проекта | Создание 56 дополнительных рабочих мест; повышение доступности дошкольного образования |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | разработана проектно-сметная документация и передана на экспертизу |

Проект №17

| 1. | Наименование проекта | Строительство предприятия общественного питания |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | общественное питание |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | Шаров Игорь Вячеславович |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 3,0 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2013 |
| 7. | Краткое описание проекта | строительство одноэтажного здания –закусочной общей площадью 150 кв. метров |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест - 8 |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Проведены работу по устройству фундамента, выведен цоколь . Проект исполнен на 30 %. |

Проект №18.

| 1. | Наименование проекта | Строительство торгового комплекса |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Розничная торговля, общественное питание, деятельность гостиниц |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ИП Семенов Ю.Н. |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 40,0 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2012 |
| 7. | Краткое описание проекта | строительство трехэтажного здания |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест - 60 |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | построено трехэтажное здание, ведутся внутренние отделочные работы. Исполнен на 50 %. |