# Описание инвестиционных проектов

# Проект №1.

| 1. | Наименование проекта | «Техническое перевооружение действующих ремонтных мощностей и строительство новых мощностей для производства грузовых вагонов» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Производство транспортных средств и оборудования |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минэкономразвития Чувашии, Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ЗАО «Промтрактор-Вагон», исполнительный директор А.А. Тен, тел (83533) 2-55-65 |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 7400 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2006-2017 |
| 7. | Краткое описание проекта | Разработка и внедрение в серийное производство новых моделей грузовых вагонов с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками на новых мощностях для производства грузовых вагонов |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест – 771 человек, объемы налоговых поступлений в бюджет в результате реализации проекта - 943 млн. рублей |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Выполнены работы по техническому перевооружению действующих мощностей, построен сборочно-сварочный цех, оснащенный оборудованием для производства новых моделей грузовых вагонов, внедрены в серийное производство полувагоны¸ платформы, в 2013 году выпущены первые 100 вагонов –хопперов для перевозки цемента, в 2013 году изготовлены опытные образцы вагонов-хопперов для перевозки зерна и минералов. Оказывается господдержка в форме налоговых льгот по имуществу , приобретенному в лизинг и имуществу , приобретенному в рамках инвестиционной деятельности. Готовность проекта – 90%. |

# Проект №2.

| 1. | Наименование проекта | «Строительство завода по переработке овощей» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Производство пищевых продуктов |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной) власти | Минсельхоз Чувашии Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «Девелей», директор Садыков М.М. тел. (83533) 4-78-81, |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 600 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2010-2014 |
| 7. | Краткое описание проекта | Реконструкция здания под производство пищевых продуктов (кетчуп, горчица, соленья, варенье) |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест – 110, создано на 01.01.2014 г. –75, предполагаемый объем производства – до 80 млн. ед. упаковок в год |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | С февраля 2012 года завод введен в действие. Запущены 2 технологические линии по производству соусов и технологическая линия по производству баварской горчицы |

# Проект №3.

| 1. | Наименование проекта | «Строительство предприятия по производству неорганических химических соединений (минеральных солей)» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Химическое производство |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной) власти | Минэкономразвития Чувашии, Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «Аурат –СВ» , г. Канаш директор Санзяпов Р.З. тел. ( 83533) 4-77-82, инвестор ГК «АУРАТ», г. Москва ген. директор С. В. Гетманцев |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 513,8 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2013-2014 |
| 7. | Краткое описание проекта | строительство современного предприятия по производству высокоэффективных реагентов для очистки воды в Чувашской Республике: - полиоксихлорида алюминия мощностью 40000 тонн в год - сульфата алюминия в жидком виде мощностью 8000 тонн в год |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест - 120 человек, создано на 01.01.2014 г. – 31, выручка – 500 млн. в год |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Проведены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение ФАУ " Главэкспертиза России" г. Москва, получено и продлено разрешение на строительство. Введены в эксплуатацию внеплощадочные сети водоснабжения, канализации, линии электропередач, газопровода высокого и низкого давления. Возведены производственные корпуса, закуплено высокотехнологичное оборудование. Планируется поэтапный запуск производственных линий начиная с 1 квартала 2014 года по 2 квартал 2014 года. |

# Проект №4

| 1. | Наименование проекта | «Организация производства щековой дробилки» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Производство машин и оборудования |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минэкономразвития Чувашии, Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «Канмаш ДСО», 429330, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Красноармейская, дом №72, тел/факс (83533)25555, директор Федотов Владимир Иванович |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 60 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2011-2013 |
| 7. | Краткое описание проекта | Модернизация производства дробильно-сортировочного оборудования – разработка и запуск производства щековой дробилки |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест – 4 человека, предполагаемая выручка – 100 млн. в год |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Проект исполнен на 100%. Создано 4 новых рабочих места. |
| Проект №5 |
| 1. | Наименование проекта | Реконструкция торгового центра |
| 2. | Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО « Беркут» |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 4,0 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2013 |
| 7. | Краткое описание проекта | Розничная торговля продовольственными и промышленными товарами |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест -30 |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Объект введен в эксплуатацию. Создано 30 новых рабочих мест. |

# Проект №6.

| 1. | Наименование проекта | Строительство магазина |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ИП Гараев Ф.З. |
| 5. | Стоимость проекта, млн. рублей | 12,0 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2011- 2013 год |
| 7. | Краткое описание проекта | Розничная торговля продовольственными и промышленными товарами |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест -20. Создано на 1.01.2014 года – 4 новых рабочих места. |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Построено и введено в эксплуатацию двухэтажное здание . На частичной площади открыто предприятие общественного питания. |

# Проект №7.

| 1. | Наименование проекта | Реконструкция канализационных очистных сооружений мощностью 25,0 тыс.м3 /сутки в г. Канаш Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности |  |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минстрой Чувашии Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты |  |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 319,8 млн.рублей |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2013-2015 |
| 7. | Краткое описание проекта | строительство дополнительного блока очистных сооружений канализации мощностью 25 тыс. м3 в сутки |
| 8. | Эффективность проекта | повышение уровня экологической безопасности, повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Имеется проектно-сметная документация. Получены положительное заключение государственной экспертизы АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии на проектную документацию объекта и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости . |

Проект №  8

| 1. | Наименование проекта | Реконструкция и модернизация котельной №14 Восточного микрорайона |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минстрой Чувашии Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты |  |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 38,4 млн. рублей |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2014 |
| 7. | Краткое описание проекта | Реконструкция и модернизация котельной с увеличением мощности до 18 МВт |
| 8. | Эффективность проекта | увеличение надежности системы теплоснабжения |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Разработана проектно-сметная документация , получены заключение экспертизы промышленной безопасности , экспертное заключение АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости |

Проект №  9

| 1. | Наименование проекта | реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод №2 по ул. Чернышевского в г. Канаше |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности |  |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минстрой Чувашии Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты |  |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 49,2млн. рублей |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2014- 2015 |
| 7. | Краткое описание проекта |  |
| 8. | Эффективность проекта | повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Имеется проектно-сметная документация. Получено положительные заключения государственной экспертизы АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии и о проверке достоверности определения сметной стоимости |

Проект № 10

| Наименование проекта | Автомобильная дорога по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаше |
| --- | --- |
| Вид экономической деятельности |  |
| Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минстрой Чувашии Администрация города Канаш |
| Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты |  |
| Стоимость проекта, млн. руб. |  |
| Срок исполнения (реализации), годы | 2014-2015 |
| Краткое описание проекта | Строительство автодороги в обход города Канаша к промышленным предприятиям |
| Эффективность проекта | обеспечение подъезда межрегионального и внутреннего автомобильного транспорта к промышленным предприятиям в объезд г. Канаша, снижение негативного воздействия на городскую черту от грузового транспорта |
| Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Имеется проектно-сметная документация. Получены положительное заключение государственной экспертизы АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии на проектную документацию объекта, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии |

Проект № 11.

| 1. | Наименование проекта | Реконструкция ПС 220 кВ «Канашская» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | распределение электроэнергии, газа и воды |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ОАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Волги |
| 5. | Стоимость проекта, млн. рублей | 3000 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2012-2016 |
| 7. | Краткое описание проекта | модернизация и замена оборудования, устройство новой площадки |
| 8. | Эффективность проекта | увеличение надежности электроснабжения |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта |  |

Проект №12

| 1. | Наименование проекта | Реконструкция ЦТП № 2 в котельную Западная -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Распределение электроэнергии, газа и воды |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш МП « УК ЖКХ» |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | МП « УК ЖКХ» |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 19,6 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2012 -2013 |
| 7. | Краткое описание проекта | Реконструкция ЦТП в котельную мощностью 4,65 МВт по ул. Фрунзе 17,а |
| 8. | Эффективность проекта | Сокращение тепловых потерь, увеличение надежности системы теплоснабжения, улучшение теплоснабжения Западного микрорайона |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Проект исполнен, котельная введена в эксплуатацию |

Проект №13.

| 1. | Наименование проекта | Реконструкция стадиона Локомотив |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности |  |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Минспорта ЧР Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты |  |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 74,4 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2016 |
| 7. | Краткое описание проекта | реконструкция имеющихся и строительство новых плоскостных сооружений |
| 8. | Эффективность проекта | увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | разработана проектно-сметная документация |

Проект №14

| 1. | Наименование проекта | Строительство предприятия общественного питания |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | общественное питание |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | Шаров Игорь Вячеславович |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 3,0 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2011- 2014 |
| 7. | Краткое описание проекта | строительство одноэтажного здания – закусочной общей площадью 150 кв. метров |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест - 8 |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Проведены работы по устройству фундамента, выведен цоколь. Проект исполнен на 30%. Планируется создание 8 новых рабочих мест. Планируемый ввод в эксплуатацию - 2014 год. |

Проект №15

| 1. | Наименование проекта | Строительство торгового комплекса |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид экономической деятельности | Розничная торговля, общественное питание, деятельность гостиниц |
| 3. | Ответственный орган государственной (муниципальной власти), | Администрация города Канаш |
| 4. | Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ИП Семенов Ю.Н. |
| 5. | Стоимость проекта, млн. руб. | 40,0 |
| 6. | Срок исполнения (реализации), годы | 2012-2014 |
| 7. | Краткое описание проекта | строительство трехэтажного здания |
| 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест - 60 |
| 9. | Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | Построено трехэтажное здание, ведутся внутренние отделочные работы, работы по благоустройству, подводятся подъездные пути. Ведутся работы по получению разрешительной документации на газификацию здания. Проект исполнен на 60%. |