О выполнении программы работ по благоустройству и озеленению

г.Канаш по состоянию на 31.10.05г

| №пп | МЕРОПРИЯТИЯ, перечислить проводимые мероприятия по каждому объекту с указанием конкретных видов и объемов работ по посадке деревьев, кустарников (наименование породы), установке малых архитектурных форм (урн, скамеек), беседок, разбивке газонов и цветников и др.работы (согласно утвержденным программам) | Еди- ница изме- рения (кв.м, шт.) | Кол-во | Местоположение (населенный пункт, улица, квартал, микрорайон, предприятие и др.) | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Реконструкция объектов благоустройства горпарка |  |  |  |  |  |
|  | -вырубка поросли кленов, сухих и усыхающих деревьев | шт | 63 | Горпарк ул.Комсомольская | Июль 2005г | МП «Доркомсервис» горпарк |
|  | -выкорчевка пней | шт | 25 |  |  |  |
|  | --устройство цветников | шт | 300 |  |  |  |
|  | -установка скамеек | шт | 750 |  |  |  |
|  | -установка урн | шт | 16 |  |  |  |
|  | -посадка деревьев хвойных пород | шт | 300 |  |  |  |
|  | -ремонт МАФ | шт | 10 |  |  |  |
| 2 | Закладка парка «60 летия Победы» |  |  | Ул.Трудовая (р-он ВРЗ) |  |  |
|  | Разбивка цветников (бегония, цинерария, сальвия, целлозия метельчатая) | Кв.м | 300 |  | Июнь 2005г | Никольская церковь |
|  | Установка МАФ: |  |  |  |  |  |
|  | -скамейки | шт | 10 |  | Июнь2005г |  |
|  | -урны | шт | 10 |  |  |  |
|  | -устройство тротуарной дорожки | Кв.м | 1000 |  | Август 2005г |  |
|  | # -устройство ограждения | П.м | 1000 | Ул.30лет Победы | август 2005г | МП«Доркомсервис» |
| 3 | Сквер у городской администрации: |  |  |  |  |  |
|  | Посадка деревьев и кустарников: |  |  |  |  |  |
|  | -кедр | Шт | 20 |  | Октябрь 2005г | МП «Доркомсервис» |
|  | -липа | Шт | 30 |  | Октябрь 2005г | горадминистрация |
|  | # -ель (голубая) | Шт | 5 |  | Октябрь 2005г |  |
|  | -сирень | шт | 10 |  | Октябрь 2005г |  |
|  | Разбивка цветников (седум видный, сальвия, цинерария, виола, портулак) | Кв.м | 500 | (у горпарка) | Июнь 2005г | МП «Доркомсервис» |
|  | Установка МАФ: |  |  |  |  |  |
|  | -скамейки | Шт | 10 | (у горпарка) | Июнь-август 2005г | МП «Доркомсервис» |
|  | -урны | Шт | 10 |  |  |  |
|  | -светильники | шт | 10 |  |  |  |
| 4 | Сквер у ГДК |  |  | Пр.Ленина |  |  |
|  | Посадка деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |
|  | -тополь пирамидальный | Шт | 20 |  | Сентябрь 2005г | ГДК |
|  | -ива шаровидная | Шт | 5 |  |  |  |
|  | -ель обыкновенная | Шт | 5 |  |  |  |
|  | -береза | шт | 30 |  |  |  |
|  | Разбивка цветников: | Кв.м | 200 |  | Июнь 2005 |  |
|  | -агератум голубой |  |  |  |  |  |
|  | # -алиссум белый |  |  |  |  |  |
|  | -львиный зев красный |  |  |  |  |  |
|  | -петунья |  |  |  |  |  |
|  | -цинерария |  |  |  |  |  |
|  | Установка МАФ |  |  |  |  |  |
|  | -скамейки | Шт | 20 | (в сквере ДК) | Август 2005г | ГДК |
|  | -урны | шт | 20 |  |  |  |
|  | -открытие фонтана |  |  |  |  |  |
|  | -благоустройстов летней эстрады |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Разбивка сквера «Молодоженов» |  |  | Ул.Комсомольская |  |  |
|  | Устройство клумб и газонов: |  |  |  |  |  |
|  | -разбивка цветников (виола, львиный зев, пиретрум , портулак, сальвия блестящая) | Кв.м | 300 |  | Июнь 2005г | МП «Доркомсервис» |
| 6 | Сквер Афганцев |  |  |  |  |  |
|  | Разбивка цветников (летние флоксы, виола, львиный зев, агератум, седум видный) | Кв.м | 200 | (в сквере) | Июнь 2005г | МП «УЖКХ» |
| 7 | ## Разбивка сквера на ул.Куйбышева |  |  |  |  |  |
|  | Посадка деревьев и кустарников |  |  | Ул.Куйбышева (между жилыми домами) | Сентябрь-октябрь 2005г | ИП Васильев В.В. |
|  | -каштан | Шт | 10 |  |  |  |
|  | -рябина | Шт | 30 |  |  |  |
|  | -береза | шт | 50 |  |  |  |
|  | -сирень | шт | 20 |  |  |  |
|  | -туя | шт | 10 |  |  |  |
|  | -альпийские горки |  | 8 |  |  |  |
|  | ## -устройство клумб и газонов | М2 | 200 | (в сквере) | Сентябрь 2005г |  |
| 8 | Устройство клумб и цветников |  |  |  |  |  |
|  | -разбивка газонов (рейграс пастбищный) | Кв.м | 1000 | Пр.Ленина | Июнь 2005г | МП «Доркомсервис» |
|  | -высадка рассады цветов | Кв.м | 12000 |  | Июнь 2005г | МП «Доркомсервис» |
|  | (цинерария, бегония, бархатцы, сальвия, портулак, ромашка, анютины глазки, флоксы летние) | Кв.м |  | Пр.Ленина: (перекресток ул.Московской) пер. ул.Разина пер.ул.К.Маркса пер.ул.Чкалова пер.ул.Новая ул.30 лет Победы: -пер.ул.Пушкина -у музыкальной школы -у педучилища ул.Железнодорожная (от ж/д вокзала до АЗС) ул.Кооперативная (по всей улице) ул.зеленая (возле автовокзала) ул.Зеленая (около ДЭП 147) |  |  |
|  | ## Устройство цветочных шаров | шт | 7 | Ул.Кооперативная | Июнь 2005г | МП «Доркомсервис» |
|  |  | шт | 1 | Пр.Ленина |  |  |
| 9 | Посадка деревьев на улицах города |  |  |  |  |  |
|  | -пирамидальные тополя | Шт | 250 | Ул.Пушкина | Октябрь 2005г | Учебные заведения |
|  | -береза | Шт | 300 | Ул.Фрунзе | Сентябрь 2005г | Горадминистрация |
|  | -ель обыкновенная | Шт | 600 | Ул.Чернышевского | Сентябрь 2005г | Шк.№4 |
|  | -тополь пирамидальный | шт | 60 | Ул.К.Маркса |  | стадион |
| 10 | Обустройство санитарно-защитных зон предприятий г.Канаш: |  |  |  |  |  |
|  | -посадка деревьев и кустарников |  |  | По периметру промышленной зоны и на территории | Сентябрь- Октябрь 2005г | З-д резцов МП «Водоканал» З-д «Полимерстройматериалы» |
|  | -тополя пирамидальные | Шт | 100 |  |  | ОАО ЧНППП «Элара» |
|  | -береза | Шт | 1000 |  |  | КААЗ |
|  | -вишня | Шт | 4 |  |  | СУ-6 |
|  | -липа | Шт | 350 |  |  | Школьные и дошкольные |
|  | -сирень | Шт | 150 |  |  | Учреждения |
|  | -шиповник | Шт | 50 |  |  | «Канашмежрайгаз» |
|  | -сосна | Шт | 165 |  |  |  |
|  | -ель | Шт | 60 |  |  |  |
|  | -осина | Шт | 50 |  |  |  |
|  | -дуб | Шт | 50 |  |  |  |
|  | -рябина | Шт | 1000 |  |  |  |
| 11 | Обрезка, формирование крон деревьев | Ед. | 120 | Ул.30 лет Победы | 2-4кв.2005г | МП «Доркомсервис» |
| 12 | Стрижка кустарника (3раза в течении летнего сезона) | кв.м | 27395 | По улицам города, у жилых домов | 2-3кв.2005г | МП «Доркомсервис» |
| 13 | Укос трав всей площади газонов (3 раза в течении летнего сезона) | М2 | 394 | По улицам города | 2-3кв.2005г | МП «Доркомсервис» |
| 14 | Вырубка сухостойкий и переросших деревьев | Ед. | 30 | По улицам города, у жилых домов | 2-4кв.2005г | МП «УЖКХ» |
| 15 | Установка вазонов | Ед. | 30 | По улицам города | 2кв. | МП «Доркомсервис» |
| 16 | Замена урн | шт | 100 | Улицы, остановки общественного транспорта | 2 кв. |  |
| 17 | Устройство брусчатки на пешеходных дорожках | П.м. | 300 | Вдоль улиц города | 2кв. | Владельцы зданий и сооружений |
| 18 | Ремонт и покраска остановочных павильонов | Ед. | 10 | На улицах города | Июнь-август | МП «Доркомсервис» |
| 19 | Косметический ремонт подъездов | шт | 64 | Г.Канаш | 2-4кв.2005г | МП «УЖКХ» |
| 20 | Ремонт и покраска фасадов жилых домов | дом | 14 | Пр.Ленина Ул.Разина | 2-4кв 2005г | МП «УЖКХ» |
| 21 | Ремонт автодорог на улицах города | М2 | 32133 | Ул.Ильича | Июнь-август 2005г | Дорожные предприятия |
|  |  |  |  | Ул.Фрунзе |  |  |
|  |  |  |  | Ул.Красноармейская |  |  |
|  |  |  |  | Ул.К.Маркса |  |  |
| 22 | Ремонт и окраска МАФ | площадка | 213 | По микрорайонам города | Май-сентябрь 2005г | МП «УЖКХ» |
| 23 | Установка новых единиц МАФ | шт | 20 | У жилых домов | Июнь-август 2005г | МП «УЖКХ» |

Зам.главы администрации

г.Канаш									В.Ф.Кириллов